Красноярский край Саянский район

муниципальное образование Межовский сельсовет

Администрация Межовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2024 с. Межово № 8 – п

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельхозживотных в период прохождения талых вод

на территории Межовского сельсовета

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Межовского сельсовета, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельхозживотных в период весенне-летнего половодья 2024 года, на основании Устава Межовского сельсовета, ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности населения, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельхозживотных в период прохождения талых вод на территории Межовского сельсовета, (Приложение 1).
2. Утвердить перечень домов, попадающих в зону подтопления (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании «Информационный листок» и подлежит размещению на официальном веб-сайте Межовского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Межовского сельсовета А.В. Хадаров

Приложение 1

План мероприятий по обеспечению безопасности населения,

сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и сельхозживотных в период прохождения талых вод

на территории Межовского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Доведение до населения информации о возможности подтопления | до 25 марта, а также ежедневно после получения прогноза о сроках наводнения | Глава сельсовета |
| 2 | Очистка территорий населенных пунктов от снега, при необходимости – устройство отводных траншей – канав для отвода талых вод | до 25 марта | Глава сельсовета, население |
| 3 | Очистка водосброса на плотине, а также водопропускных труб на транзитной дороге в черте д.Калиновка и с.Межово | до 25 марта | Глава сельсовета, АО «КрайДЭО» |
| 4 | Очистка водопропускных труб по д.Калиновка и с.Межово | до 25 марта | Глава сельсовета |
| 5 | Проведение обследования прохождения талых вод | до 25 марта | Глава сельсовета |
| 6 | Разработка перечня улиц и домов, попадающих в зону подтопления | до 25 марта | Глава сельсовета |
| 7 | Доклад в МКУ «ЕДДС Саянского района», ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации района, главе района, зам главы района | с 25 марта | Глава сельсовета |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ ПОДТОПЛЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование улицы | № дома | Кол-во проживающих | Владелец |
| 1 | ул.Зеленая | д.32 кв.1 | 2 | Латышев А.А. |
| 2 | ул.Зеленая | д.32 кв.2 | пустая | Колесник Л.А. |
| 3 | ул.Зеленая | д.34 кв.1 | пустая | Лещенко Л.Ф. |
| 4 | ул.Зеленая | д.34 кв.2 | 1 | Доценко В.А. |
| 5 | ул.Зеленая | д.36 кв.1 | 3 | Петрова Н.А. |
| 6 | ул.Зеленая | д.36 кв.2 | 1 | Костромина М.И. |
| 7 | ул.Зеленая | д.38 кв.1 | 2 | Шахов А.Н. |
| 8 | ул.Зеленая | д.38 кв.2 | пустая | Новикова А.В. |
| 9 | ул.Зеленая | д.40а кв.1 | 2 | Чемых Н.И. |
| 10 | ул.Зеленая | д.40а кв.2 | пустая | Ерошевич Д.А. |